温发改〔2026〕84号

温泉县发展和改革委员会关于博州温泉县垃圾收集治理建设项目可行性研究报告的批复

温泉县住房和城乡建设局：

报来《关于博州温泉县垃圾收集治理建设项目可行性研究报告的请示》（温住建字〔2026〕25号）及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、为提高温泉县垃圾收集水平，整体提升居民生活环境、提高居民生活质量。同意实施博州温泉县垃圾收集治理建设项目（项目代码：2605-652723-17-01-932145）。

二、项目建设地点为温泉县。

三、项目建设规模及主要建设内容：在温泉县建设2座垃圾填埋场，其中1号填埋场的设计处理规模为1.5万方/年，2号填埋场的设计处理规模增加至2万方/年，建筑垃圾处理车间2座、车库2座，每座垃圾填埋场配套应急事故池、调节池、泵房、配电室、消防水池、污水处理设备、值班室等配套设施；建设相关室外配套、防洪设施等。

四、项目概算总投资3750万元，资金来源为专项债券及自筹资金。

五、项目单位（法人）为温泉县住房和城乡建设局，负责项目的组织实施和日常管理。

六、项目日常监管责任单位为博州住房和城乡建设局，负责项目的日常监管、现场核查和监督检查。

七、项目建设工期为1年。

八、项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购应当符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定，其招标范围、招标组织形式、招标方式等按照核准意见执行（详见附件）。

九、请严格按照批准的可行性研究报告内容和规模组织实施，认真履行基本建设程序，严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模。加强项目建设管理，严格遵守项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规定，严把工程质量和安全关，确保项目早日建成发挥效益。严格遵守安全生产和环境保护法律法规及相关标准规范，全面落实安全设施与环境保护设施“三同时”要求，确保建设项目的安全设施、环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。项目开工后，及时在自治区投资项目在线审批监管平台填报项目开工、建设进度、资金使用、完工等信息，并同步上传佐证资料。

十、请严格执行《政府债券管理办法》，项目单位（法人）履行投资项目及其相应的投资计划执行的日常管理主体责任，日常监管责任单位履行投资项目建设实施日常监管及其相应的投资计划执行的直接责任，开展现场核查和监督检查，规范项目实施和资金使用，保障和提高投资综合效益。

十一、请严格落实国家和自治区关于防范化解地方政府隐性债务风险的相关要求，多方筹措项目建设资金，严格落实资金来源，坚决防止新增地方政府隐性债务，有效防范政府债务风险。

十二、请严格执行《机关团体建设楼堂馆所管理条例》，严禁搭车建设办公用房及食宿接待设施等楼堂馆所，严禁改变业务用房性质用途。

本批复文件自印发之日起，有效期两年。

附件：审批部门核准意见

温泉县发展和改革委员会

2026年4月28日

温泉县发展和改革委员会              2026年4月28日印发

附件1：

审 批 部 门 招 标 核 准 意 见

建设项目名称：博州温泉县垃圾收集治理建设项目

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设备及重要材料 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 其他 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 审核部门核准意见说明：核准 2026年4月28日 |  |  |  |  |  |  |  |